Оглавление

Техническое задание на разработку мобильного приложения “MoodTracker”	1

1. Краткое описание проекта (суть)	1

2. Основные требования (Функциональные)	1

2.1. Пользовательские роли	1

2.2. Базовый функционал (MVP)	1

2.3. Нефункциональные требования	2

3. Предложенный стек технологий	3

4. Архитектура и данные	3

4.1. Архитектурная схема	3

4.2. Структура базы данных	3

5. API / Endpoints	5

6. UI/UX: основные экраны	6

7. Тестирование	6

8. Безопасность и приватность	6

9. Роадмап / спринт-план	6

Спринт 1 (до 21.09.2025)	6

Спринт 2 (до 28.09.2025)	6

Спринт 3 (до 05.10.2025)	7

Спринт 4 (до 12.10.2025)	7

10. Уникальные особенности проекта	7

Техническое задание на разработку мобильного приложения “MoodTracker”

1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: MoodTracker

Описание:
MoodTracker — это мобильное приложение для отслеживания эмоционального состояния пользователя. Оно позволяет ежедневно фиксировать своё настроение, добавлять комментарии, анализировать динамику эмоций с помощью диаграмм и статистики, а также получать напоминания о необходимости сделать запись.

Цель:
Повышение осознанности пользователя и улучшение его психологического состояния за счёт регулярного анализа настроения и визуализации эмоциональных колебаний.

Аналоги:

- Daylio

- Moodflow

- Reflectly

Дата сдачи: 08.12.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Гость — может пользоваться приложением без регистрации. Данные сохраняются в БД под уникальным ID. Позже может зарегистрироваться и синхронизировать данные.

- Пользователь — зарегистрированный участник с личным аккаунтом, имеет доступ к синхронизации данных и сохранению истории на сервере.

- Администратор (опционально) — имеет доступ к просмотру и редактированию пользовательских записей в БД для тестовых нужд.

2.2. Базовый функционал (MVP)

Аутентификация и регистрация

  - Вход по логину и паролю.

  - Возможность регистрации или использования приложения как гость (создание временного аккаунта с уникальным UUID).

  - Синхронизация гостевого аккаунта при регистрации.

- Добавление записей настроения

  - Выбор одной из 5 эмоций (радость, грусть, злость, тревога, нейтральное состояние).

  - Добавление текстового комментария.

  - Сохранение записи с датой и временем.

- Просмотр и фильтрация записей

  - Лента дневника с записями.

  - Фильтр по дате или эмоции.

- Главная сводка

  - Круговая диаграмма с распределением эмоций.

  - Анимированный смайл в центре диаграммы (отражает преобладающее настроение).

  - Текстовая расшифровка процентов эмоций.

  - Переключатель периода: неделя / месяц.

- Статистика

  - Подсчёт количества каждой эмоции за выбранный период.

  - Вывод в виде диаграммы (MPAndroidChart).

- Уведомления

  - Локальные напоминания о необходимости сделать запись в определённое время.

- Настройки

  - Настройка времени уведомлений.

  - Выбор периода по умолчанию (неделя/месяц).

  - Раздел “О приложении”.

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android 9.0+

- Язык разработки: Java

- Среда: Android Studio

- База данных: MySQL (через PHP + phpMyAdmin)

- Темная тема: обязательна по умолчанию.

- Анимации: Lottie (JSON-анимации из After Effects).

- Диаграммы: MPAndroidChart.

- Безопасность: HTTPS, хэширование паролей (bcrypt), токен-авторизация.

- Производительность: время отклика интерфейса ≤ 200 мс.

3. Предложенный стек технологий

- Frontend (мобильное приложение): Java, Android Studio

- Backend: PHP (API, работа с MySQL)

- База данных: MySQL 8 (через phpMyAdmin)

- IDE: Android Studio

- Инструменты: Figma (UI), Postman (тестирование API)

- Библиотеки:

  - Lottie (анимации)

  - MPAndroidChart (диаграммы)

  - Glide (загрузка изображений)

4. Архитектура и данные

4.1. Архитектурная схема

Приложение (Android, Java) ↔ PHP API (HTTP) ↔ MySQL (phpMyAdmin)

4.2. Структура базы данных

База: moodtracker_db

Таблица users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | Уникальный ID |
| uuid | VARCHAR(36) | Уникальный идентификатор гостя/пользователя |
| username | VARCHAR(50) | Логин |
| email | VARCHAR(100) | Почта |
| password | VARCHAR(255) | Хэш пароля (может быть NULL для гостя) |
| is_guest | TINYINT(1) | Флаг гостевого аккаунта |
| created_at | DATETIME | Дата регистрации |
| last_login | DATETIME |  |

Таблица moods

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | ID записи |
| user_id | INT (FK → users.id) | Владелец записи |
| mood_type | ENUM('joy','sadness','anger','fear','neutral') | Эмоция |
| note | TEXT | Комментарий |
| created_at | DATETIME | Дата записи |

Таблица settings

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | ID настройки |
| user_id | INT (FK → users.id) | Пользователь |
| notify_time | TIME | Время уведомления |
| default_period | ENUM('week','month') | Период по умолчанию |

Таблица notifications

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | ID уведомления |
| user_id | INT (FK → users.id) | Пользователь |
| message | VARCHAR(255) | Текст уведомления |
| is_read | TINYINT(1) | Прочитано/нет |
| created_at | DATETIME | Дата создания |

Таблица feedback

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | ID записи |
| user_id | INT (FK → users.id) | Автор |
| message | TEXT | Отзыв о приложении |
| created_at | DATETIME | Дата |

Таблица emotions_meta

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT, PK, AI | ID эмоции |
| name | VARCHAR(50) | Название эмоции |
| icon | VARCHAR(100) | Путь к иконке / JSON-анимации |
| color | VARCHAR(10) | Цвет диаграммы |

5. API / Endpoints

- POST /auth/register — регистрация пользователя.

- POST /auth/login — авторизация.

- POST /auth/guest — создание гостевого аккаунта.

- POST /moods/add — добавить запись настроения.

- GET /moods/get?user_id=X — получить список записей.

- GET /moods/stats?period=week — статистика эмоций.

- POST /settings/update — изменить настройки уведомлений.

- POST /feedback/send — отправить отзыв.

6. UI/UX: основные экраны

- Стартовый экран — логотип, анимация Lottie.

- Экран входа/регистрации/пропуска — логин, пароль, кнопка «Пропустить».

- Главная (Сводка) — диаграмма, анимированный смайл, текстовая сводка.

- Дневник — лента записей с фильтрами.

- Добавить настроение — выбор эмоции + комментарий.

- Настройки — уведомления, период, о приложении.

7. Тестирование

- Unit-тесты (валидация форм, фильтрация данных).

- Интеграционные тесты (авторизация → добавление записи → диаграмма).

- Тестирование API через Postman.

- Проверка на реальном устройстве Android.

8. Безопасность и приватность

- Все запросы — по HTTPS.

- Пароли — хэширование (bcrypt).

- Токен авторизации (JWT).

- Возможность удаления аккаунта и данных.

9. Роадмап / спринт-план

Спринт 1 (до 21.09.2025)

- Разработка технического задания (этот документ).

- Создание структуры базы данных (MySQL, без наполнения).

- Разработка прототипов интерфейсов (Figma).

Спринт 2 (до 28.09.2025)

- Реализация авторизации и регистрации.

- Наполнение БД тестовыми данными.

- Создание MainActivity (экран с диаграммой).

Спринт 3 (до 13.10.2025)

- Реализация вкладок (Главная / Дневник / Настройки).

- Связь с базой данных для авторизации и регистрации.

- Проработка логики главного экрана и добавление анимации.

- Визуализация диаграммы (MPAndroidChart).

Спринт 4 (до 25.10.2025)

- Реализация вкладки «Дневник».

- Реализация возможности добавления записей в дневник.

- Улучшение дизайна и анимаций, добавление новых Lottie.

- Связь «Дневника» с БД.

Спринт 5 (до 15.11.2025)

- Реализация вкладки «Настройки».

- Реализация настраиваемых мобильных уведомлений (напоминаний).

- Улучшение дизайна и анимаций.

- Связь «Настроек» с БД.

Спринт 6 (до 15.11.2025)

- Улучшение дизайна: создание целостного интерфейса всех экранов.

- Доработка комплексности логики приложения.

- Добавление новых анимаций и улучшение старых.

- Связь «Настроек» с БД.

Спринт 7 (до 08.12.2025)

- Финальное тестирование и отладка приложения.

- Целостность логики, кода, дизайна интерфейса приложения.

- Полная связь и стабильная работа с БД.

- Улучшения и добавления новых функций.

- Выгрузка приложения в apk.

10. Уникальные особенности проекта

- Возможность использования приложения без регистрации (гостевой режим).

- Анимированные смайлы в центре диаграммы (Lottie).

- Тёмная тема по умолчанию.

- Минимал истичный UI, вдохновлённый iOS-style анимациями.